PLANO DE PROJETO – TrayCheck – Sistema de Checklist de Instrumentos Cirúrgicos com Assistência de Voz

Registro de Alterações

| Data | Versão | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2026 | 1.0 | Criação do plano de projeto | Arthur Renato Neves Galucio |

1. Identificação do Projeto

- Nome do Projeto: “TrayCheck” – Sistema de Checklist de Instrumentos Cirúrgicos com Assistência de Voz

- Orientador(a): Paulo Rodrigo Barbosa Alves

- Equipe: 7 integrantes (Arthur Renato Neves Galucio, Cesar Queiroz Sobreira, Gustavo Paes Cordeiro, Julia Mariana Souza Reis,Henrique Augusto de Souza Barros, Emanuel Rabelo de Souza Sena, Debora Castro Salgado)

- Período de execução: 5 semanas — de [19/08/2026] a [25/11/2026]

- Versão do documento: 1.0

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema de apoio à conferência de instrumentais cirúrgicos no período pré-operatório, no qual a equipe de enfermagem/instrumentação realiza a checagem dos itens por meio de comandos de voz. O objetivo é reduzir erros humanos de contagem e esquecimento de instrumentos, aumentar a segurança do paciente e garantir a rastreabilidade do processo de checagem, com um sistema composto por três módulos principais:

- Módulo 1: Gerenciamento de Checklists — cadastro de instrumentais e kits cirúrgicos, cadastro de procedimentos e vinculação de checklists padrão a cada procedimento.

- Módulo 2: Assistência de Voz — reconhecimento de comandos de voz para iniciar a checagem, confirmar ou pular itens, repetir instruções e finalizar o checklist, com retorno sonoro e visual.

- Módulo 3: Relatórios e Auditoria — histórico dos checklists realizados, registro de divergências (itens faltantes ou excedentes) e geração de relatórios de conferência.

3. Escopo

3.1 Incluído no escopo:
Cadastro de instrumentais cirúrgicos, kits e procedimentos.

- Associação de checklists padrão a cada tipo de procedimento.

- Interface de checklist operada por comandos de voz (iniciar, confirmar item, pular, repetir, finalizar).

- Feedback sonoro e visual durante a conferência.

- Registro automático de divergências (itens não conferidos ou excedentes).

- Geração de relatório de conferência por procedimento realizado.

- Autenticação e perfis de usuário (enfermeiro(a) instrumentador(a), circulante, administrador).

3.2 Fora do escopo:

- Integração com sistemas hospitalares de prontuário eletrônico em produção.

- Identificação de instrumentos por visão computacional ou RFID.

- Suporte a múltiplos idiomas na assistência de voz.

- Uso do sistema em ambiente hospitalar real de produção.

- Versão Mobile do projeto.

4. Cronograma Geral (Macro)
O projeto será conduzido em 5 sprints semanais, seguindo a metodologia Scrum descrita na seção 5.

| Semana | Entregas Previstas |
| --- | --- |
| Semana 1 | Documentação inicial Plano de projeto. |
| Semana 2 | Desenvolvimento de interfaces, elaboração do diagrama do banco de dados, desenvolvimento do módulo de cadastro: instrumentais cirúrgicos, kits e procedimentos, com vinculação de checklists padrão a cada procedimento. |
| Semana 3 | Desenvolvimento do módulo de assistência de voz: comandos de voz para confirmar/pular itens, feedback sonoro e visual, sinalização de divergências. |
| Semana 4 | Testes integrados, correção de bugs, geração de relatórios de conferência, finalização da documentação e preparação da apresentação final. |
| Semana 5 | Testes integrados, correção de bugs, geração de relatórios de conferência, finalização da documentação e preparação da apresentação final. |

5. Metodologia de Desenvolvimento

O projeto será desenvolvido utilizando a metodologia ágil Scrum, adaptada ao período de 5 semanas, com uma sprint por semana (5 sprints ao todo). Serão realizadas as cerimônias típicas do framework:

- Sprint Planning: no início de cada sprint, para definição e priorização das tarefas da semana.

- Daily Scrum: reuniões rápidas e frequentes para acompanhamento do progresso e identificação de impedimentos.

- Sprint Review: ao final de cada sprint, para apresentação do incremento desenvolvido.

- Sprint Retrospectiva: para avaliação do processo e definição de melhorias para a sprint seguinte.

6. Papéis e Responsabilidades

| Papel | Responsável | Atividades principais |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Paulo Rodrigo Barbosa Alves | Representar o "cliente" (equipe cirúrgica) no projeto. |
| Scrum Master | Arthur Renato Neves Galucio | Conduzir as cerimônias ágeis (planning, daily, review, retrospectiva), remover impedimentos e manter o quadro de tarefas atualizado. |
| Desenvolvedor(a) Backend | Henrique Augusto de Souza Barros Arthur Renato Neves Galucio | Construir a API, o banco de dados e as regras de negócio dos módulos de cadastro e checklist. |
| Desenvolvedor(a) Front-end | Julia Mariana Souza Reis Debora Castro Salgado | Construir as telas do sistema web e a experiência de uso durante a checagem dos instrumentais. |
| Especialista em Voz/IA | Emanuel Rabelo de Souza Sena | Integrar o serviço de reconhecimento de voz e síntese de fala, ajustar comandos e tratar ruídos/erros de reconhecimento. |
| QA | Cesar Queiroz Sobreira | Elaborar e executar casos de teste, registrar bugs. |
| Documentação | Gustavo Paes Cordeiro | Redigir e revisar a documentação do projeto. |

7. Recursos Necessários

Recursos Humanos:

- 7 integrantes da equipe, com papéis descritos na seção 6

- Orientador(a) acadêmico(a) para acompanhamento e validação do projeto

Recursos de Hardware:

- Computadores/notebooks para desenvolvimento

- Microfone para testes de captura e reconhecimento de voz

- Smartphone ou tablet para simulação de uso no ambiente de centro cirúrgico

Recursos de Software:

- IDE de desenvolvimento e sistema de controle de versão (Git/GitHub).

- Ferramenta de gestão ágil do backlog.

- API/biblioteca de reconhecimento e síntese de voz (ex.: Web Speech API, Google Speech-to-Text).

- Banco de dados relacional MySQL.

- Framework para desenvolvimento web.

8. Riscos e Estratégias de Mitigação

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa precisão do reconhecimento de voz em ambiente com ruído (sala cirúrgica simulada) | Alta | Alto | Testar o reconhecimento em condições simuladas de ruído; prever confirmação manual (toque na tela) como alternativa ao comando de voz. |
| Prazo reduzido do projeto (4 semanas) para o escopo proposto | Alta | Alto | Priorizar um MVP com as funcionalidades essenciais; revisar e reduzir o backlog a cada sprint, se necessário. |
| Falta de experiência da equipe com serviços de reconhecimento de voz | Média | Médio | Capacitação rápida da equipe (tutoriais e documentação da API), aulas pelo Youtube e uso de bibliotecas/serviços prontos de voz. |
| Falta de experiência da equipe com as ferramentas de desenvolvimento utilizadas | Média | Médio | Capacitação rápida da equipe (tutoriais e documentação), além de aulas gratuitas pelo Youtube.. |
| Indisponibilidade de instrumentais cirúrgicos reais para testes | Média | Médio | Utilizar listas, imagens e catálogos de instrumentais para simular os testes de checklist. |
| Problemas de integração entre o módulo de voz e o módulo de cadastro/checklist | Média | Alto | Realizar testes de integração contínuos ao longo das sprints e manter comunicação frequente entre os desenvolvedores. |

9. Critérios de Sucesso

- Checklist de instrumentais cirúrgicos executável integralmente por comando de voz em ao menos um procedimento simulado

- Taxa de reconhecimento de comandos de voz satisfatória em ambiente controlado (meta a ser definida pela equipe, ex.: acima de 80%)

- Sistema capaz de identificar e sinalizar corretamente itens não conferidos ou divergentes

- Entrega de toda a documentação exigida pela disciplina dentro do prazo estabelecido

- Validação positiva do protótipo por parte do(a) orientador(a) e/ou banca avaliadora

10. Comunicação

- Reuniões diárias (daily) de curta duração, via chamada de vídeo ou mensagem no grupo da equipe.

- Reunião de planejamento (planning) no início de cada sprint semanal.

- Reunião de revisão e retrospectiva ao final de cada sprint.

- Canal assíncrono (ex.: WhatsApp ou Discord) para dúvidas e alinhamentos rápidos entre os 7 integrantes.

- Documentação, backlog e artefatos do projeto compartilhados em repositório/nuvem comum (ex.: Google Drive, Trello/Jira).